****

**scrumdocumenten**

**Project: Pizza Project**

**Klas: T2K Startdatum: 6-2-2023**

**Teamleden: Lulu**

*Vul de volgende sprintplanning in*

|  |  |
| --- | --- |
| **Sprint 1 - Sprint Backlog**  *grote stappen in deze Sprint (= samenvatting van To Do lijst)*     1. Functioneel Ontwerp 2. Technisch Ontwerp | **Sprint 1 - To Do lijst**  *kleine concrete activiteiten (= uitwerking van Sprint Backlog) heel werkwoord, 4 - 5 taken per lesuur*  *T = team, D = duo, A = allemaal, I = individu; evt. punten erbij*       1. ERD 2. Data Dictonary 3. Screenshot database 4. Userstories 5. Wireframes 6. Sitemap 7. Mockups |
| **Sprint oplevering**  *(concrete producten of toetsen)*    Wat: Functioneel & Technisch ontwerp  Wanneer: Voor 10-2-2023    10-2-2023 |
| **Definition of Done**  *(specifieke eisen aan opleveringen)*    Alle hoofdstukken van de beiden documenten zijn goed en duidelijk ingevuld        *al het werk is getest en besproken al het werk voldoet aan de eisen zie … iedereen kan alles uitleggen* |

*Vul in na elke Stand-Up*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stand-Up** | | Datum:  **6-2-2023** | Sprint nr.  **1** |
| **Wat is klaar sinds vorige Stand-up:**  **De word bestanden zijn al aangemakt** | | | |
| **Werkt het team volgens planning?** | | | |
| Ja  **Nog op schema** | Nee  Reden:  Oplossing: | | |
| **Zijn er problemen?** | | | |
| Nee  Nog geen problemem | Ja  Obstakel:  Oplossing: | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sprint Review *WAT heeft het team geleerd?*** | Datum:  **10-2-2023** | Sprint nr.  **1** |
| **Wat hebben jullie over het onderwerp en het vak geleerd?**  **Geleerd hoe je een ERD en Data Dictionary moet maken** | | |
| **Wat beheerst het team of een van de teamleden nog niet voldoende?**  **Symfony** | | |
| **Hoe gaat het team dit verhelpen: actiepunt en activiteiten voor volgende Sprint**  *Noteer op post-its, plak in de volgende Sprint*  **Symfony project beginnen** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sprint Retro *HOE heeft het team gewerkt*?** | Datum:  **10-2-2023** | Sprint nr.  **1** |
| **Wat ging allemaal goed?**  **Het functioneel ontwerp** | | |
| **Wat kan beter?**  **Het design van de database, doordat het nog niet helemaal duidelijk was welke relaties er zouden zijn** | | |
| **Actiepunt voor volgende Sprint**  *Kies 1 actiepunt, noteer op post-it, plak in de Sprint*  **Meer aandacht besteden aan de database en zorgen dat de relaties goed zijn en er de juiste en nodige informatie in staat** | | |

*Vul de volgende sprintplanning in*

|  |  |
| --- | --- |
| **Sprint 2 - Sprint Backlog**  *grote stappen in deze Sprint (= samenvatting van To Do lijst)*     1. *Starten van een nieuw project met routes en twig pagina.*   *2 . pagina’s af. De home pagina en contact pagina* | **Sprint 2 - To Do lijst**  *kleine concrete activiteiten (= uitwerking van Sprint Backlog) heel werkwoord, 4 - 5 taken per lesuur*  *T = team, D = duo, A = allemaal, I = individu; evt. punten erbij*     1. Setup 2. Paginas maken 3. Routes maken 4. Controllers maken 5. Twig gebruiken |
| **Sprint oplevering**  *(concrete producten of toetsen)*    Wat: Symfony project met 2 twig paginas, Home en Contact  Wanneer: 17-2-2023 |
| **Definition of Done**  *(specifieke eisen aan opleveringen)*    De homepagina en contact pagina zijn html.twig bestanden met symfony routes      *al het werk is getest en besproken al het werk voldoet aan de eisen zie … iedereen kan alles uitleggen* |

*Vul in na elke Stand-Up*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stand-Up** | | Datum:  **13-2-2023** | Sprint nr.  **2** |
| **Wat is klaar sinds vorige Stand-up:**  **De eerste twig pagina’s en controllers** | | | |
| **Werkt het team volgens planning?** | | | |
| Ja  **De userstories van deze sprint af** | Nee  Reden:  Oplossing: | | |
| **Zijn er problemen?** | | | |
| Nee  Nog geen problemen | Ja  Obstakel:  Oplossing: | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sprint Review *WAT heeft het team geleerd?*** | Datum:  **17-2-2023** | Sprint nr.  **2** |
| **Wat hebben jullie over het onderwerp en het vak geleerd?**  **Hoe twig werkt, en hoe je symfony met de database connect met doctrine** | | |
| **Wat beheerst het team of een van de teamleden nog niet voldoende?**  **Doctrine is nog een beetje ingewikeld** | | |
| **Hoe gaat het team dit verhelpen: actiepunt en activiteiten voor volgende Sprint**  *Noteer op post-its, plak in de volgende Sprint*  **Documentatie lezen** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sprint Retro *HOE heeft het team gewerkt*?** | Datum:  **17-2-2023** | Sprint nr.  **2** |
| **Wat ging allemaal goed?**  **Pagina’s, routes en controllers maken gaat goed** | | |
| **Wat kan beter?**  **Database** | | |
| **Actiepunt voor volgende Sprint**  *Kies 1 actiepunt, noteer op post-it, plak in de Sprint*  **Informatie uitdatabase laten zien** | | |

*Vul de volgende sprintplanning in*

|  |  |
| --- | --- |
| **Sprint 3 - Sprint Backlog**  *grote stappen in deze Sprint (= samenvatting van To Do lijst)*     1. Laat catogorieen zien 2. ManyToOne relatie met pizza 3. Laat pizzas zien | **Sprint 3 - To Do lijst**  *kleine concrete activiteiten (= uitwerking van Sprint Backlog) heel werkwoord, 4 - 5 taken per lesuur*  *T = team, D = duo, A = allemaal, I = individu; evt. punten erbij*       1. Laat catogorieen zien 2. ManyToOne relatie met pizza 3. Laat pizzas zien |
| **Sprint oplevering**  *(concrete producten of toetsen)*    Wat: Homepagina categoriepagina, en pizza pagina  Wanneer: 17-2-2023 |
| **Definition of Done**  *(specifieke eisen aan opleveringen)*    Kan catogorieen zien op homepage en behorende pizza’s op categorie pagina met manytoonerelatie      *al het werk is getest en besproken al het werk voldoet aan de eisen zie … iedereen kan alles uitleggen* |

*Vul in na elke Stand-Up*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stand-Up** | | Datum:  **20-2-2023** | Sprint nr.  **3** |
| **Wat is klaar sinds vorige Stand-up:**  **Alle pagina’s en controllers tot nu toe** | | | |
| **Werkt het team volgens planning?** | | | |
| Ja  **Ging goed** | Nee  Reden:  Oplossing: | | |
| **Zijn er problemen?** | | | |
| Nee  No problemo | Ja  Obstakel:  Oplossing: | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sprint Review *WAT heeft het team geleerd?*** | Datum:  **20-2-2023** | Sprint nr.  **3** |
| **Wat hebben jullie over het onderwerp en het vak geleerd?**  **Hoe je relaties maakt, en hoe je die met twig laat zien** | | |
| **Wat beheerst het team of een van de teamleden nog niet voldoende?**  **Ging goed** | | |
| **Hoe gaat het team dit verhelpen: actiepunt en activiteiten voor volgende Sprint**  *Noteer op post-its, plak in de volgende Sprint*  **Vooruit werken** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sprint Retro *HOE heeft het team gewerkt*?** | Datum:  **24-2-2023** | Sprint nr.  **3** |
| **Wat ging allemaal goed?**  **Relatie maken en pizza’s laten zien** | | |
| **Wat kan beter?**  **Nog een bestel form nodig** | | |
| **Actiepunt voor volgende Sprint**  *Kies 1 actiepunt, noteer op post-it, plak in de Sprint*  **Bestel form maken** | | |